| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Bắc Kạn, ngày tháng năm 2020 |

(Dự thảo)

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện và Đánh giá tác động chính sách của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm qua, bám sát Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đưa vào phục vụ đời sống của người dân nông thôn. Tạo bộ mặt mới cho nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua lồng ghép trong các buổi giao ban, sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, phát động các cuộc vận động “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận từ các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đến mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

# 1. Việc thực hiện các nguyên tắc hỗ trợ của Nghị quyết

# Việc hỗ trợ xây dựng công trình thực hiện theo kế hoạch hàng năm đều được UBND các huyện, thành phố phê duyệt đối với danh mục cụ thể của các xã, trong đó các huyện, thành phố ưu tiên phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm theo giai đoạn.

# Nguyên tắc hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương phân bổ cho các xã được tập trung thực hiện theo đúng các nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số17/2018/NQ-HĐND là: Xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng nhà văn hóa xã và một số công trình thoát nước thải khu dân cư, cấp nước sinh hoạt, công trình trường học. Qua báo cáo hàng năm của các huyện, thành phố, nội dung và mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo mức hỗ trợ từ ngân sách được căn cứ vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán của từng công trình, dự án cụ thể. Mức đóng góp tự nguyện cơ bản đều do người dân tự bàn bạc, thống nhất cho từng công trình, thông qua các hình thức ngày công lao động, huy động đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất, vật tư để xây dựng công trình.

# Danh mục dự án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nội dung danh mục dự án và cơ cấu nguồn vốn đã bám sát những quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2. Kết quả thực hiện chính sách

# Tổng số công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND từ năm 2018 đến nay là 1.074 công trình (trong đó năm 2018: 279 công trình; đường giao thông là 141 công trình, kiên cố hóa kênh mương 43 công trình,  trường học 2 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 91 công trình, y tế 01 công trình, công trình cấp nước sinh hoạt 01 công trình; năm 2019: 324 công trình; đường giao thông 217 công trình, kiên cố hóa kênh mương 36 công trình,  trường học 9 công trình, công trình phụ trợ trường học 5 công trình; cơ sở vật chất văn hóa 57 công trình; riêng  năm 2020 đã giao vốn chi tiết 218.814 triệu đồng/444 công trình. Thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019 các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia không phải quyết định chủ trương đầu tư do đó nguồn vốn đầu tư 106.016 triệu đồng đã giao cho các huyện chưa phân bổ số công trình.

# Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo nghị quyết là 762,248 triệu đồng, trong đó:

# - Ngân sách Trung ương: 612.900 triệu đồng, chiếm 75%;

# - Nguồn vốn khác (Doanh nghiệp, người dân đóng góp)  151,35 triệu đồng chiếm 25%;

3. Những tác động của chính sách

3.1. Giao thông

Theo số liệu báo cáo của huyện, thành phố đường giao thông như sau:

Tổng số chiều dài đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 1.482,790 km, trong đó đã được nhựa hóa 1.215,79 km; tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn: 2.050,298 km, trong đó đã được cứng hóa 838,412 km; tổng số chiều dài đường ngõ, xóm: 1.473,768 km, trong đó đã được cứng hóa là 245,735 km; tổng số chiều dài đường trục chính nội đồng 725,15 km, trong đó cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 45,68 km.

Trong giai đoạn 2018 - 2019 các xã đã thi công 358 công trình đường giao thông nông thôn.

Có 35/110 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 35/96 xã.

3.2. Thủy lợi

Tổng số chiều dài kênh mương 1.927,650 km, trong đó kiên cố hóa là 996,651 km, chiếm 51,7%. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt khoảng 87% và cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Các xã đều có Ban Chỉ huy, phương án phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng ứng phó và khắc phục tại chỗ đối với các tình huống thiên tai xảy ra. Trong giai đoạn 2016 - 2019 các xã đã thi công 127 công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng; năm 2018 xây dựng 43 công trình, năm 2019 xây dựng 36 công trình.

Có 104/110 xã đạt tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 95/96 xã.

3.3. Điện nông thôn

Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 97,28%. Ngành điện thường xuyên nâng cấp, duy tu và bảo dưỡng đường dây, các trạm biến áp để đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và điện thắp sáng; tăng cường công tác quản lý sử dụng điện nông thôn; lắp đặt các công tơ điện cho người dân; tiếp tục cải tạo và nâng cấp lưới điện trong thời gian tới để lưới điện nông thôn đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chí đánh giá điện nông thôn mới.

Có 85/110 xã đạt tiêu chí Điện, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 77/96 xã.

3.4. Trường học

Hệ thống trường, lớp, trang thiết bị dạy học ở khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay có 38/123 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 30,89%; 37/79 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 46,84%; 1/44 trường TH&THCS (PTCS) đạt chuẩn quốc gia, chiếm 2,27%; 12/57 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, chiếm 21,05%.

Có 27/110 xã đạt tiêu chí Trường học, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 27/96 xã.

3.5. Cơ sở vật chất văn hóa

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tiếp tục được các cấp, ngành và người dân quan tâm đầu tư với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực chất của người dân và cộng đồng. Tổng số nhà văn hóa xã, hội trường đa năng hiện có: 36 nhà, trong đó đã đạt chuẩn 30 nhà; tổng số sân thể thao xã hiện có: 23 sân, trong đó đạt chuẩn: 15 sân; tổng số nhà văn hóa thôn hiện có: 1.139  nhà, trong đó đã đạt chuẩn: 446 nhà. Trong giai đoạn 2016 - 2019 các xã đã thi công 271 công trình cơ sở vật chất văn hóa (năm 2018: 91 nhà văn hóa; năm 2019: 57 nhà văn hóa).

Có 23/110 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 26/96 xã.

3.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Theo báo cáo của các huyện, thành phố toàn tỉnh có 55 chợ nông thôn. Nhìn chung các chợ trên địa bàn tỉnh cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương, từ trung tâm huyện đến các xã cách 2 đến 3 xã có một điểm chợ thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân. Về tổ chức quản lý, kinh doanh chợ hiện nay, hầu hết đều do Ban quản lý, Tổ quản lý chợ quản lý, chưa đáp ứng quy định hiện hành do vậy, các chợ chưa phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý. Tình trạng thiếu khu vệ sinh công cộng, thu gom rác và xử lý rác trong ngày gây ô nhiễm môi trường, cơ sở vật chất xuống cấp, vấn đề văn minh thương mại, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong phạm vi chợ chưa được quan tâm đúng mức; nhiều chợ chưa có nội quy hoạt động, phương án sắp xếp ngành nghề kinh doanh, một số chợ có nội quy hoạt động đã được UBND có thẩm quyền phê duyệt nhưng quá trình hoạt động chợ chưa thực hiện đúng nội quy, việc bố trí, sắp xếp ki ốt, quầy hàng, ngành hàng chưa đảm bảo khoa học; việc tổ chức thu phí, lệ phí chưa thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh và chưa thống nhất giữa các chợ cùng hạng chợ.

Có 95/110 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 87/96 xã.

3.7. Thông tin và Truyền thông

Toàn bộ số xã trên địa bàn tỉnh có Điểm phục vụ bưu chính đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại các xã. Các xã đều có dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ di động mặt đất chất lượng ổn định, đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân. Toàn bộ số xã đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc gắn với ứng dụng chữ ký số và phần mềm "Một cửa điện tử" gắn với dịch vụ công trực tuyến mức cao. Đã đầu tư mới 23 Đài, nâng cấp 4 Đài truyền thanh xã; tuy nhiên hệ thống đài truyền thanh hoạt động còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, mô hình tổ chức, kinh phí hoạt động; hầu hết các xã chưa đảm bảo 2/3 số thôn, bản có hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt theo quy định; đa số các đài truyền thanh xã được đầu tư đã lâu, chất lượng trang thiết bị kỹ thuật không còn đảm bảo, thường xuyên bị hư hỏng, hoạt động không thường xuyên hoặc không hoạt động.

Có 82/110 xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 75/96 xã.

3.8. Nhà ở dân cư

Tổng số nhà dân cư trên địa bàn là 64.355 nhà, trong đó: Số nhà tạm, dột nát: 1.636 nhà chiếm 2,5%; Số nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng: 45.934 nhà chiếm 71,4%.

Có 53/110 xã đạt tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 51/96 xã.

3.9. Trạm y tế xã

Cơ bản hệ thống tổ chức y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, các trạm y tế xã được quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị khám chữa bệnh. Đến cuối năm 2019 có 95/110 xã đạt tiêu chí Y tế, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 là 88/96 xã, tuy nhiên một số trạm y tế xã do xây dựng đã lâu, kinh phí duy tu, sửa chữa hàng năm thiếu nên nhà trạm đã xuống cấp hoặc không đủ phòng làm việc. Hiện nay, còn 05 trạm y tế xã/phường/thị trấn xuống cấp nghiêm trọng chưa có kinh phí xây mới và một số trạm y tế cần được cải tạo, sửa chữa nâng cấp.

Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt khoảng 95%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 28,2%.

* Đánh giá chung:

- Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn đã đạt một số kết quả nhất định góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn. Tuy nhiên, mức độ đạt của các tiêu chí còn thấp. Nguyên nhân do là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đất rộng, người thưa địa hình chia cắt phức tạp, suất đầu tư các công trình hạ tầng lớn, nguồn lực của địa phương hạn chế, đóng góp của người dân chủ yếu là hiến đất và ngày công lao động nên số lượng các công trình mới được đầu tư chưa nhiều. Ngoài ra, do quá trình phân bổ, giao kế hoạch vốn của Trung ương cho địa phương không đồng đều giữa các năm, tập trung nguồn vốn chủ yếu vào năm 2020 (năm 2020 tổng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh là 343.500 triệu đồng/KH trung hạn 730.700 triệu đồng, năm 2020 chiếm 47% tổng vốn giai đoạn 5 năm 2016-2020) làm ảnh hưởng đến sức đóng góp của người dân.

- Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nguồn lực hạn chế, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính chị - xã hội, sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp, Ban quản lý cấp xã Chương trình MTQG xây dựng nông thôn trong giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu đã đề ra: Không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí, tiêu chí toàn tỉnh bình quân đạt 11,84 tiêu chí/xã, dự kiến năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã (kế hoạch 11,9 tiêu chí/xã).

4. Những khó khăn, bất cập

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi với mật độ dân số thập, phân bố không đồng đều, sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, manh mún, các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn chưa nhiều; nguồn lực đầu tư của địa phương và Trung ương hạn chế, việc huy động các nguồn lực khác từ bên ngoài còn khó khăn, vì vậy ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND thì phần còn lại chủ yếu là đóng góp của người dân nông thôn.

Các xã, thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, giao thông đến địa điểm xây dựng các nhà văn hóa xã, thôn không thuận lợi, thu nhập của người dân thấp nên việc huy động đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đối với các huyện không phải huyện nghèo mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50%, vốn huy động khác tối thiểu 50% (nhà văn hóa thôn quy mô 50 chỗ ngồi, 80 chỗ ngồi), trên thực tế đối với những thôn có số hộ dân đông cần xây dựng nhà văn hóa thôn trên 100 chỗ ngồi rất khó thực hiện vì phải huy động nhân dân đóng góp ở mức độ cao hơn.

Mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã  đối với các huyện không phải huyện nghèo, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80%, vốn huy động khác tối thiểu 20%. Trong thực tế huy động đóng góp từ các nguồn khác rất hạn chế nên với mức hỗ trợ trên là quá thấp khó thực hiện được ở các xã vì khả năng đóng góp của người dân thấp.

Ngoài ra, như đã đề cấp ở trên do quá trình phân bổ, giao kế hoạch vốn của Trung ương cho địa phương không đồng đều giữa các năm, tập trung nguồn vốn vào năm 2020 (năm 2020 tổng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh là 343.500 triệu đồng/ KH trung hạn 730.700 triệu đồng, năm 2020 chiếm 47% tổng vốn giai đoạn 5 năm 2016-2020), bình quân nguồn vốn ngân sách của một xã tăng lên khoảng 3,7 lần so với bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019; cùng với đó, cũng gây áp lực huy động của người dân tham gia thực hiện chương trình, người dân cũng phải tham gia đóng góp gấp 3,7 lần so với những năm trước, điều đó ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện dự án, khó có thể huy động nhân dân tham gia đóng góp theo định mức.

Bên cạnh đó, các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 sẽ được tập trung đầu tư từ nguồn vốn còn dư của các xã khác không có nhu cầu, thì nguồn lực huy động nhân dân lại càng lớn, trong khi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

5. Các đề xuất, kiến nghị

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, căn cứ vào Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và những khó khăn của địa phương; qua rà soát, nghiên cứu văn bản và thực tế hiện nay của các địa phương cho thấy một số nội dung cần phải điều chỉnh để phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia đóng góp xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết sẽ điều chỉnh, sửa đổi điểm a, b, c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn như sau:

a) Đối với các huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020:

| TT | Nội dung hỗ trợ | Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa (%) | Vốn huy động khác, tối thiểu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ngõ, xóm | 95 | 5 |
| 2 | Nhà văn hóa thôn |  |  |
| 3 | Khu thể thao thôn |  |  |
| 4 | Đường giao thông thôn, liên thôn | 97 | 3 |
| 5 | Đường giao thông nội đồng |  |  |
| 6 | Hệ thống thủy lợi nội đồng |  |  |
| 7 | Khu thể thao xã |  |  |
| 8 | Công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư |  |  |
| 9 | Nhà văn hóa xã | 98 | 2 |
| 10 | Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn |  |  |
| 11 | Trường học | 99 | 1 |
| 12 | Trạm y tế xã |  |  |

b) Đối với các xã thuộc chương trình 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Hỗ trợ các hạng mục xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như đối với huyện nghèo.

c) Đối với các huyện, thành phố còn lại:

| TT | Nội dung hỗ trợ | Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa (%) | Vốn huy động khác, tối thiểu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường ngõ, xóm | 90 | 10 |
| 2 | Nhà văn hóa thôn |  |  |
| 3 | Khu thể thao thôn |  |  |
| 4 | Đường giao thông thôn, liên thôn | 94 | 6 |
| 5 | Đường giao thông nội đồng |  |  |
| 6 | Hệ thống thủy lợi nội đồng |  |  |
| 7 | Khu thể thao xã |  |  |
| 8 | Công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư |  |  |
| 9 | Nhà văn hóa xã | 96 | 4 |
| 10 | Hạng mục chợ chính của chợ nông thôn |  |  |
| 11 | Trường học | 98 | 2 |
| 12 | Trạm y tế xã |  |  |

6. Nguồn lực thực hiện chính sách

Thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao năm 2020 là 343.500 triệu đồng, dự kiến vốn người dân đóng góp khi thực hiện chương trình là 114.500 triệu đồng, với mức đóng góp như vậy là quá sức so với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Khi ban hành Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nguồn kinh phí sử dụng từ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao năm 2020 là 343.500 triệu đồng, dự kiến vốn người dân đóng góp khoảng 22.900 triệu đồng.

7. Lấy ý kiến

- Bước 1. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tác động của chính sách.

- Bước 2. Xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết.

- Bước 3. Xin ý kiến của các Sở, ngành, địa phương; lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Bước 4. Hoàn thiện và trình Sở Tư pháp thẩm định.

- Bước 5. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết.

8. Giám sát và đánh giá chính sách:

- Cơ quan tổ chức thực hiện Chính sách là UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Thường trực HĐND, các ban của HĐND, địa biểu HĐND tỉnh; HĐND và đại biểu HĐND các cấp giám sát việc thực hiện chính sách của Nghị quyết.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện và Đánh giá tác động của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: Gửi bản điện tử: - TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - CVP; - Sở NN&PTNT; - Lưu VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |